Looka 全站 UI/UX
产品系统统一规划

从 Lifebear 的安静骨架，建立 Looka 自己可持续扩展的设计语言

版本 v1.2  ·  2026-08-27

覆盖：全站文案、更多与设置、全局交互与动效、鹿角、AI、附件相机、组件治理、功能生命周期、Paddle 支付、目录架构与验收

文档地位 本文件是统一执行计划与目标合同，不代表其中目标已经上线。当前事实、建议定案与未来能力必须分开标记；任何页面不得把规划中功能写成现有权益。

设计基调：克制 · 极简 · 高级 · 温和 · 可靠

核心判断：Looka 已有视觉基础，但缺少把产品、文案、权益、组件和工程约束连接起来的同一套操作系统。下一阶段不再逐页堆功能，而是先冻结规则，再统一页面。

# 阅读地图

| 章节 | 回答的问题 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 0–2 | 为什么现在必须统一 | 现状、原则、目标架构 |
| A | 全站应该怎么说话 | 文案语言、术语、状态模板 |
| B | 更多与设置怎么重组 | 信息架构、页面合同、提醒诊断 |
| C | 界面怎样保持克制高级 | Token、组件选择、动效与反馈 |
| D | 鹿角怎样成为统一额度 | 经济合同、商店、账本与权益 |
| E | AI 怎样接入全站 | 入口、上下文、草稿确认、记忆与隐私 |
| F | 新增组件怎样不再各自为政 | 组件注册、状态矩阵、接入门禁 |
| G–I | 如何组织代码并分批落地 | 文件系统、批次、验收与治理 |

# 0. 执行摘要

一句话目标 建立一套全站共享、双端一致、机器可校验、未来能安全扩展的 Looka 产品设计系统。

Looka 不需要把所有页面做成同一张模板。真正要统一的是：用户看到的术语、入口层级、状态反馈、提交边界、返回规则、权益口径、组件选择和恢复路径。

## 0.1 当前总体判断

| 层级 | 已经具备 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- |
| 视觉 | 主题色、图标、皮肤插槽、安静列表骨架 | 字体、间距、圆角、动效仍大量页面内硬编码 |
| 交互 | 部分页面已有 pressed、确认、撤销与全页编辑 | 同类动作仍混用 Dialog、Bottom Sheet、全页和 Toast |
| 产品 | 日历、待办、笔记、日记主线清楚 | 更多、订阅、鹿角、商店、AI、附件入口互相重叠 |
| 商业 | 服务端已有鹿角账本、商品与权益记录 | 每日规则、上限、文案、购买确认和 Pro 关系不统一 |
| 工程 | 已有四类主题合同检查 | 经济、权益、路由、文案数字、组件状态尚无合同门禁 |
| 验证 | Android 可编译，现有主题合同一致 | 相机与商店等最近功能尚未完成真机闭环验证 |

## 0.2 六个必须先冻结的决定

- Looka 的主线始终是日历、待办、笔记、日记；商业、AI 和装扮不能抢走核心内容焦点。

- 全站只保留 Free 与 Pro 两档；页面不再出现未实现的模型档位或未来权益承诺。

- 鹿角采用一套唯一规则，由结构化合同产生 App、网页和服务端展示数字。

- 普通附件与 AI 拍照识别是两条不同能力，不再共用一个模糊的“相机功能”。

- 更多页负责管理；设置页负责偏好；商店负责发现与取得；高频操作回到内容场景。

- 所有 AI 写入都先生成结构化草稿，用户确认后提交，并提供撤销或恢复。

# 1. 产品与设计总原则

## 1.1 Looka 的产品定位

推荐定位 Looka 是一款以日历为中心的生活手帐。它把日程、待办、笔记和日记放回每一天，也让小鹿在需要时帮助用户记录、安排和回看。

Lifebear 值得学习的不是旧版表面，而是低认知负担、稳定时间轴和可靠交互。Looka 的原创差异应来自九色鹿品牌、小鹿陪伴、主题装扮和温和的 AI，而不是更多卡片、更多弹窗或更多动效。

## 1.2 Calm Utility × Emotional Warmth

| 层 | 职责 | 设计纪律 |
| --- | --- | --- |
| 安静工具骨架 | 承载高频记录与管理 | 白/浅纸面、分隔、留白、少色、少圆角、动作稳定 |
| 情绪温度 | 在需要时提供陪伴感 | 小鹿、主题、贴纸、空状态、回顾；不持续抢焦点 |
| 商业层 | 解释方案、装扮和权益 | 独立页面、真实价格、无倒计时、无撒币、无焦虑促销 |
| AI 层 | 理解意图并生成可确认草稿 | 不越权写入、不伪装确定性、不遮住手工路径 |

## 1.3 全局不做

不把每个分组都做成大圆角卡片。

不把品牌色当成所有按钮的默认颜色。

不使用连续签到、断签惩罚、倒计时或夸张庆祝。

不让一个万能组件同时承担编辑、详情、购买、权限和错误恢复。

不在用户输入、拖动、删除确认或付款时弹出 AI／运营提示。

不让 Android、网页和文档分别手写权益数字。

# 2. 全站目标信息架构

顶层导航继续围绕内容，而不是围绕功能数量扩张。建议保持日历、待办、笔记/日记、更多四个主空间；小鹿由全局入口和场景入口进入，不新增永久底栏标签。

Looka ├─ 日历：时间、日程、当日任务、贴纸、日记摘要 ├─ 待办：任务、清单、星标、未来、已完成 ├─ 笔记：笔记、日记、搜索、回看 ├─ 更多：账号、方案、个性化、设置、数据、支持 └─ 小鹿：记录、安排、回看；从全局或上下文进入

## 2.1 各空间的边界

| 空间 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 内容页 | 创建、查看、编辑、完成、回看 | 订阅说明、权限总览、商品营销 |
| 更多 | 进入管理域并展示状态摘要 | 放置所有低频按钮或高频内容操作 |
| 设置 | 修改稳定偏好、权限与显示 | 购买、搜索、创建内容 |
| 装扮商店 | 发现、预览、取得主题与贴纸 | 日常应用入口、鹿角签到 |
| 小鹿 | 理解意图、组织草稿、跨域读取与回看 | 替代用户确认、私自修改真实数据 |

# A. 全站文案系统

## A1. 品牌声音

Looka 的声音应温和但不幼稚，安静但不含糊，有陪伴感但不假装真人。页面先说事实，再说感受；按钮说明结果；错误说明发生了什么、数据是否安全、下一步能做什么。

| 原则 | 推荐 | 避免 |
| --- | --- | --- |
| 事实优先 | 同步失败，本机修改已保留 | 别担心，一切都会好起来 |
| 动作明确 | 删除任务 / 使用30枚解锁 | 确定 / 继续 |
| 轻量表达 | 今天获得了10枚鹿角 | 签到成功！连续第3天！ |
| 真实权益 | 每天使用后获得50枚鹿角 | AI不限次 / 更聪明模型（未实现） |
| 可恢复 | 上传失败，照片仍保存在本机 | 操作失败 |

## A2. 全站术语冻结

| 对象 | 统一用词 | 废弃或限制 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟额度 | 鹿角 | 次数、算力券、金币混用 |
| 每日发放 | 当天使用后获得 | 签到、连续领取、补签 |
| 数字内容商店 | 装扮商店 | 仅以支付方式命名“鹿角商店” |
| 表情素材 | 贴纸 | 印章、表情、贴图跨页面混用 |
| 系统助手 | 小鹿 | 小鹿AI／AI小鹿在导航中反复变化 |
| 系统检查 | 提醒诊断 | 提醒自检、闹钟自检、权限检查并存 |
| 方案 | 免费版 / Looka Pro | Basic、Premium、旗舰、Gold |
| 取得内容 | 解锁 / 免费领取 / 已拥有 | 购买、兑换、领取没有规则区分 |

## A3. 关键页面文案主稿

### 更多与账户

未登录账户卡：登录 Looka｜同步并恢复你的记录

同步正常：{昵称}｜Free · 已同步

离线：{昵称}｜离线，本机修改已保留

同步失败：同步失败，本机修改已保留｜查看详情

### 鹿角与装扮商店

首次说明：鹿角是 Looka 内的通用额度，可以用于小鹿、数字内容和部分增值服务。

到账：今天获得了 {0} 枚鹿角。

发送前：发送将使用 1 枚鹿角。

购买前：解锁这套贴纸需要 30 枚鹿角。余额 42 → 12。

余额不足：还差 8 枚鹿角。下次使用 Looka 时还会获得鹿角。

Pro 免费领取：Pro 会员价 0 鹿角。领取后永久拥有。

### 附件、提醒与 AI

附件失败：上传失败，照片仍保存在本机。｜重试

提醒正常：提醒状态正常。

提醒需处理：有 2 项设置可能影响提醒。｜查看并处理

AI 标识：以下内容由 AI 生成，请自行核对。

AI 草稿：小鹿准备新增 2 个日程、1 个任务。请确认后保存。

AI 失败：小鹿暂时无法连接。你的内容没有丢失，请稍后重试。

## A4. 文案技术规则

- 权益数字、价格和功能状态不得写死在页面字符串中，必须读取结构化合同。

- 简中是源语言；繁中和英文只翻译已登记的 key，不在词典中保留废弃承诺。

- 错误主提示不展示 HTTP 状态码或供应商原始错误；详细诊断另开。

- 每条动态文案必须声明空值、复数、长文本和大字体处理。

- 发布前扫描“无限、永久免费、签到、即将、全部免费、最聪明”等高风险词。

# B. 更多与设置重构

## B1. 更多根页目标

更多 ├─ 账户状态卡：昵称 / Free或Pro / 同步状态 / 鹿角摘要 ├─ 我的 Looka：账号与同步 / 方案与鹿角 ├─ 个性化：主题 / 装扮商店 ├─ 设置：日历与显示 / 提醒与系统权限 / 小鹿与隐私 / 语言与地区 ├─ 数据与隐私：备份与恢复 / 数据维护 / 隐私设置 └─ 支持：帮助与反馈 / 关于 Looka

当前黑色三入口区可以保留为一个账户状态区，但不能再出现“设置 → 日历设置”的假总入口。品牌口号区改为账户卡，显示当前真正需要管理的状态。

## B2. 页面拆分

| 当前混合页面 | 目标页面 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 订阅与小鹿 AI | 方案与鹿角 | Free/Pro、当前权益、余额、付款与到期 |
| 订阅与小鹿 AI | 小鹿设置 | 上下文授权、记忆、日记隐私、自有 Key |
| 我的鹿角 | 鹿角钱包 | 余额、每日规则、用途、最近流水 |
| 日历设置 | 日历与显示 | 周起始、默认视图、来源、显示密度 |
| 提醒自检 | 提醒与系统权限 | 提醒偏好、权限状态、提醒诊断 |
| 备份与维护 | 备份与恢复 / 数据维护 | 安全备份与危险工具分离 |

## B3. 提醒诊断

保留，但降级 提醒诊断对 Android 厂商权限与后台限制有实际价值，但它是故障恢复能力，不应占据更多根页的一级位置。

页面先显示“正常 / 需要处理 / 尚未设置提醒”，只把失败项放在前面。普通操作是“发送测试提醒”；“查看全部检查”和“重新建立提醒计划”进入高级区域。

| 状态 | 用户看到 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 无提醒 | 还没有需要检查的提醒 | 创建测试提醒 |
| 正常 | 提醒状态正常 | 发送测试提醒 |
| 权限缺失 | 通知权限未开启 | 去开启 |
| 后台风险 | 系统可能限制后台运行 | 查看设置说明 |
| 调度失败 | 有提醒未成功安排 | 重新建立提醒计划 |
| 无法判断 | 需要通过测试确认 | 发送测试提醒 |

# C. 全局 UI/UX 与动效系统

## C1. 结构 Token

| Token | 目标值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| space.1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 | 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 dp | 全站间距阶梯 |
| touch.min | 44 × 44 dp | 所有图标与控件最小热区 |
| row.compact / normal / twoLine | 48 / 52–56 / 64 dp | 设置、列表与摘要行 |
| radius.none / dialog / control / card / sheet | 0 / 2–3 / 4–6 / 10 / 16 dp | 按语义使用，不由页面自定 |
| divider | 1 px / 低对比 | 结构线，不形成卡片框 |
| screen.padding.x | 16 dp | 常规页面水平边距 |
| dialog.width | 约 86% 屏宽 | 标准确认与选择弹窗 |
| dialog.padding.x | 24 dp | 标题、正文和动作对齐 |

## C2. 字体语义

| Role | 建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| display.month | 28–32 sp / Bold | 月标题 |
| title.page | 18 sp / SemiBold | 页面标题 |
| title.dialog | 20 sp / SemiBold | Dialog 标题 |
| body.primary | 16 sp / Regular | 主要正文与输入 |
| row.primary | 14–16 sp | 设置项、任务、列表 |
| text.secondary | 12 sp | 摘要、日期、来源 |
| calendar.item | 8–10 sp | 仅限月格高密度内容 |
| nav.label | 10–11 sp | 底部导航 |

## C3. 组件选择矩阵

| 任务 | 正确容器 | 提交规则 |
| --- | --- | --- |
| 稳定布尔偏好 | Inline Toggle | 即时提交；失败回滚 |
| 单一枚举 | Single-choice Dialog | 选择即关闭 |
| 多个独立选项 | Multi-choice Dialog | 完成后统一提交 |
| 需要比较预览 | Visual-choice Dialog / Full page | 预览后提交 |
| 对象型配置 | Full-page Editor | 保存是事务边界 |
| 拍照/相册来源 | Bottom Action Sheet | 选择后关闭并执行 |
| 危险删除 | Destructive Confirm | 明确对象与后果 |
| 购买 | 详情页 + Purchase Confirm | 价格、余额、结果明确 |

## C4. 动效 Token

高级感来自确定、及时和一致，不来自弹跳。除明确的完成反馈外，默认取消 spring、overshoot 和连续装饰动画。

| Token | 时长 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| motion.pressed | 80–120 ms | 整行或控件先响应，再导航 |
| motion.state | 160–220 ms | Toggle、选中、完成态 |
| motion.overlay | 140–200 ms | Dialog/Sheet 淡入与轻位移 |
| motion.page | 220–300 ms | 前进与返回保持方向性 |
| motion.feedback | 160–220 ms | 一次完成反馈；无循环 |
| motion.loading | 低频连续 | 只用于真实等待，不用装饰性转圈 |
| reducedMotion | 0–100 ms | 关闭缩放、弹性与大位移 |

## C5. 全局反馈

成功：就地更新或短 Snackbar，不再弹成功 Dialog。

删除：危险对象先确认；可逆对象优先删除后提供撤销。

加载：保留原布局骨架，避免整页闪空。

错误：说明数据是否安全，并给重试或替代路径。

离线：允许本机继续工作，明确待同步状态。

Overlay：同时最多一个交互浮层；键盘焦点只有一个所有者。

# D. 统一鹿角系统

## D1. 产品定位

统一定义 鹿角是 Looka 内的通用使用额度，用于有边际成本或可选增值价值的 AI、数字内容和服务；它不是现金、积分排名或签到奖励。

核心记录能力永远不消耗鹿角：日程、任务、笔记、日记、提醒、贴已有贴纸、同步、搜索、备份、导出。

## D2. 建议冻结的经济合同

| 规则 | 免费版 | Looka Pro |
| --- | --- | --- |
| 当天实际使用后获得 | 10 枚 | 50 枚 |
| 未使用日期 | 不补发 | 不补发 |
| 过期与清零 | 不过期、不清零 | 不过期、不清零 |
| 累计上限 | 无上限 | 无上限 |
| AI 对话 | 1 枚/次 | 1 枚/次 |
| 余额为 0 后 | 每日 3 次保底 | 每日 3 次保底 |
| 官方装扮包 | 按真实价格 | 0 鹿角领取 |
| Pro 领取内容 | — | 领取后永久拥有 |

迁移要求 现行服务端仍有 Free 60 / Pro 300 旧上限。必须先完成数据迁移、接口版本和双端文案统一，再宣传“无上限”。

## D3. 鹿角钱包

钱包不是游戏账本，但只要发生扣费，就必须给用户最基本的可核对能力。

余额主数值；Free/Pro 每日规则；下次获得条件。

最近 10 条明细：今天获得 +10、小鹿对话 −1、敦煌贴纸包 −30。

赠送桶与未来购买桶的技术差异不直接暴露，但帮助页说明赠送先消耗、购买鹿角不过期。

低余额只在将要消费或余额不足时出现，不在每个核心页面常驻。

未来购买鹿角必须等支付、退款、地区合规和价格合同完成后再开放。

## D4. 装扮商店

当前商品很少，首版不做拥挤三页签。采用一张精选区域、两个商品卡和“已拥有”区；商品增加后再引入贴纸／主题／免费等分类。

装扮商店 → 商品详情 → 查看整套预览 → 显示价格与余额 → 确认 → 原子扣费并发放权益 → 成功回执 → 立即使用

| 状态 | 按钮 | 必须显示 |
| --- | --- | --- |
| 未登录 | 登录后解锁 | 商品仍可预览 |
| Free 余额足 | 使用 30 枚解锁 | 当前余额与购买后余额 |
| Free 余额不足 | 还差 8 枚 | 获得方式与 Pro 入口 |
| Pro 未领取 | 免费永久领取 | Pro 会员价 0 鹿角 |
| 已拥有 | 立即使用 | 取得时间与恢复状态 |
| 处理中 | 正在确认 | 防重复点击与安全返回 |
| 失败 | 重试 | 余额与权益最终状态 |

## D5. 单一事实源

economy.v1.json 每日发放、上限、动作成本、保底规则 entitlements.v1.json Free/Pro 与永久权益 catalog.v1.json 商品 ID、名称 key、数量、价格、资产、版本、取得类型 billing.v1.json 渠道、地区、价格与购买类型

服务端、Android、网页、文案检查器和帮助页共同读取这些合同。页面禁止兜底手写商品价格；扣费和权益发放必须在一个幂等事务内完成。

# E. 小鹿 AI 全站系统

## E1. 定位

一只小鹿，三个任务 记录、安排、回看。模型供应商可以按地区和可用性路由，但用户始终面对同一个小鹿、同一套记忆与同一组工具权限。

| 模式 | 用户目标 | 主要结果 |
| --- | --- | --- |
| 记录 | 把一句话、照片或灵感放进手帐 | 日程/任务/笔记草稿 |
| 安排 | 理解今天、明天与未完成事项 | 可确认的时间计划 |
| 回看 | 周/月回顾和整理 | 摘要、趋势与可保存笔记 |

## E2. 入口治理

| 入口 | 上下文 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 更多 → 小鹿 | 全局 | 进入小鹿首页 |
| 日历小鹿 | 当前日期与可见日程 | 默认询问当天安排 |
| 待办小鹿 | 当前清单与未完成任务 | 拆解、排序、规划 |
| 笔记小鹿 | 当前笔记或选中文本 | 润色、整理、存为任务 |
| 相机识别 | 用户主动选择的照片 | 识别后生成结构化草稿 |

场景入口必须携带上下文；不能只是把用户送进同一个空白聊天页。全局入口保留完整对话，场景入口优先展示结果导向动作。

## E3. 写入链路

用户表达意图 → 小鹿读取已授权上下文 → 生成结构化操作草稿 → 显示将新增/修改/删除什么 → 用户选择并确认 → 数据层提交 → 就地显示结果 → 提供撤销或打开对象

| 动作风险 | 确认规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 只读 | 无需确认 | 今天有什么安排 |
| 新增 1 项 | 明确草稿卡后确认 | 创建明天15:00会议 |
| 新增多项 | 逐项勾选后执行 | 把计划拆成5个任务 |
| 修改 | 显示修改前后 | 会议从15:00改到16:00 |
| 删除 | 永远二次确认 | 删除3个过期任务 |
| 高成本生成 | 显示鹿角和存储 | 生成主题、贴纸或批量识别 |

## E4. 小鹿设置

上下文权限：日历、任务、笔记分别授权；日记正文默认关闭。

记忆：用户可查看、逐条删除、全部清空；说明记忆来源和用途。

模型与地区：普通用户只看服务状态；供应商与路由放诊断详情。

自有 Key：放入高级设置，说明内容直连用户服务商并走其账单。

用量：显示鹿角成本与近期消耗，不宣传不存在的不限次或更聪明档。

## E5. AI 相机与普通附件分离

| 能力 | 入口文案 | 数据处理 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通附件 | 添加照片 | 压缩、保存、同步 | 照片留在对象中 |
| AI 识别 | 拍照识别 | 说明上传与处理方 | 结构化草稿，确认后保存 |
| 照片取色 | 从照片提取配色 | 本机处理 | 配色预览，不是 AI |

# F. 新增组件接入系统

## F1. 组件分层

Foundations → Color / Type / Space / Radius / Motion / Touch Primitives → Text / Icon / Divider / Surface Components → TopBar / Row / Button / Dialog / Sheet / Field Patterns → Editor / Purchase / Permission / Attachment / AI Proposal Features → Calendar / Todo / Notes / Store / AI / Settings

功能页面只能组合既有组件和模式；若需要新交互，先登记组件合同，再接入页面。不能在页面文件里临时写一个仅本页可用的弹窗、按钮或价格卡。

## F2. 每个组件必须登记

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| component_id | 稳定名称和版本，例如 purchase.confirm.v1 |
| purpose | 解决什么任务，不解决什么 |
| anatomy | 标题、正文、图标、动作和可选区域 |
| states | 默认、按压、加载、禁用、错误、离线、完成 |
| tokens | 使用哪些颜色、字体、间距、圆角和动效 |
| behavior | 点击、返回、取消、提交、恢复与焦点 |
| accessibility | 语义标签、焦点顺序、44dp、大字体和对比 |
| parity | Android 与网页的等价行为 |
| tests | 截图、状态矩阵、链路和真机验收 |

## F3. 优先建立的组件

| 组件族 | 首批组件 |
| --- | --- |
| 导航 | AppBar、Back、Save、More、Section、NavigationRow |
| 浮层 | ConfirmDialog、SingleChoiceDialog、MultiChoiceDialog、ActionSheet |
| 状态 | Loading、Empty、InlineError、OfflineBanner、Snackbar、Undo |
| 商业 | PlanCard、AntlerBadge、ProductCard、PurchaseConfirm、EntitlementState |
| 附件 | AttachmentEntry、PickerSheet、MediaStrip、MediaViewer、UploadState |
| AI | ContextEntry、ProposalCard、DiffRow、ConfirmActions、MemoryRow |
| 任务 | TaskCompletionDot、ChecklistCheckbox、StarButton、SwipeActions |

## F4. 相机附件接入合同

| 场景 | 编辑态 | 详情态 | 新建对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日程 | 添加/删除照片 | 查看媒体；进入编辑后修改 | 预生成 draft UID |
| 任务 | 添加/删除照片 | 查看媒体；进入编辑后修改 | 预生成 draft UID |
| 笔记 | 正文下方媒体区 | 全页查看 | 立即可添加 |
| 日记 | 正文下方媒体区 | 当天媒体查看 | day UID 天然存在 |
| 重复日程 | 明确整组或本次 | 显示归属 | 不默认为整组 |

附件状态统一为：LocalImporting → LocalReady → Uploading → Synced；失败进入 UploadFailed，可重试且不丢本机文件。删除先本机隐藏并提供撤销，再同步墓碑。

# G. 文件系统与工程组织

## G1. 文档目录

docs/ ├─ README.md 唯一索引与当前真值入口 ├─ product/PRODUCT-DNA.md 产品定位与红线 ├─ product/ENTITLEMENTS.md Free/Pro 权益 ├─ product/ECONOMY.md 鹿角规则 ├─ product/AI-UX.md 小鹿行为与权限 ├─ design/FOUNDATIONS.md Token ├─ design/COMPONENTS.md 组件注册表 ├─ design/PATTERNS.md 交互模式 ├─ design/CONTENT-DESIGN.md 文案与术语 ├─ features/{feature}/ 页面、状态、链路、验收 ├─ contracts/ 机器可读合同 ├─ qa/ 真机与双端验收 └─ history/ 历史讨论，只读

## G2. Android 目录

app/src/main/java/com/looka/app/ ├─ core/designsystem ├─ core/navigation ├─ domain/economy ├─ domain/entitlement ├─ domain/attachment ├─ data/local ¦ remote ¦ repository └─ feature/calendar ¦ todo ¦ notes ¦ settings ¦ store ¦ ai ¦ attachments

优先拆分 ExtraScreens.kt、StickerPicker 中的购买逻辑和页面内硬编码状态。每个 Feature 只依赖 domain 接口和 design system，不直接复制网络请求、价格、权益与 Toast。

## G3. 服务端与网页

server/src/ ├─ routes/ai ¦ antler ¦ shop ¦ attachment ├─ domain/economy ¦ catalog ¦ entitlement ¦ ai ├─ repositories/ └─ contracts/loader web/src/ → 构建产物输出到 server/public/ 共享路由、文案 key、设计 token、权益和商品合同

现行单文件 Worker 可以按路由逐步抽取，不做一次性重写。网页先建立源码目录和组件层，再迁移旧 app.js；server/public 保持部署产物角色。

# H. 统一治理与发布门禁

## H1. 真值优先级

- 线上真实能力和业务数据。

- 版本化机器合同：权益、经济、商品、路由与设计 Token。

- 当前产品与设计规格。

- 页面文案、帮助、协议和本地化资源。

- 历史计划、讨论与竞品研究。

历史文档可以解释演变，但不能继续承担用户承诺。超过一万行的追加式计划应冻结为历史，新决定进入独立 ADR 或当前规格。

## H2. 新功能 Definition of Done

入口、退出和返回链路已登记；没有孤儿页面。

默认、加载、空、错误、离线、禁用、权限拒绝、成功状态齐全。

使用已有 Token 与组件；新增组件先登记合同。

所有用户文案有统一 key，数字来自合同。

Free/Pro、鹿角、存储和权限边界已写清。

Android 与网页差异已记录，替代入口已验证后才能删除旧入口。

关键动作有幂等、撤销或恢复机制。

44dp、大字体、屏幕阅读器、颜色非唯一证据已验收。

至少完成一条真实设备完整链路；大面积挂载先单页灰度。

构建、合同、截图和回归检查通过后才进入发布清单。

## H3. 自动检查

| 检查器 | 拦截内容 |
| --- | --- |
| check_design_tokens | 颜色、字体、间距、圆角、动效和 Web 变量 |
| check_entitlements | Free/Pro 权益与实际 Feature Flag |
| check_economy | 每日鹿角、成本、上限、API 字段与文案 |
| check_catalog | 商品、资产、价格、数量和权益类型 |
| check_routes | 页面路由、深链、返回与入口可达性 |
| check_copy_claims | 不限次、签到、永久免费、规划中等高风险承诺 |
| check_component_usage | 页面私造 Dialog、按钮、价格和硬编码半径 |

# I. 分批实施计划

以下批次按依赖排列。每批可单独验收，不建议把全站重构、经济迁移、AI 和附件再次放进同一个版本。

| 批次 | 目标 | 主要工作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 真值冻结 | 停止继续漂移 | 确定权益、鹿角、术语；清理失实承诺；建立合同草案 | App/Web/服务端/文档数字一致 |
| P1 更多与设置 | 建立清楚入口 | 账户卡、方案与鹿角、小鹿设置、提醒诊断、数据分层 | 所有旧入口有替代路径并通过回退测试 |
| P2 设计系统 | 统一视觉和交互 | 字体/间距/圆角/动效 Token；首批组件与状态 | 页面不再新增未登记样式 |
| P3 鹿角与商店 | 完成可信交易 | 钱包、流水、商品详情、确认、幂等、Pro 永久领取 | 余额与权益在重试/离线后仍一致 |
| P4 小鹿系统 | 从聊天升级为助手 | 三模式、上下文入口、草稿确认、记忆与权限 | 所有写入可预览、确认、撤销 |
| P5 相机附件 | 建立可靠媒体能力 | 普通附件组件、AI 拍照分流、草稿 UID、上传状态 | 单页真机通过后逐页扩展 |
| P6 全站迁移 | 完成双端统一 | 逐页替换旧组件、Web 对齐、文案与无障碍复核 | 关键链路矩阵全部通过 |

## I1. 每批验收节奏

规格冻结 → 合同与测试先行 → 单页面接入 → 静态/构建检查 → Android 真机 → 网页浏览器 → 双端账号同步 → 回归 → 发布决定

## I2. 首批建议清单

- 删除关于页、协议、注释和词典中的“AI 不限次 / 每天10次”等过时口径。

- 把所有“每天签到”改为“当天使用后获得”，并修正 grant_monthly 字段。

- 拍板并迁移 Free 60 / Pro 300 旧上限。

- 把更多顶部“设置”改成真正设置中心，不再重复进入日历设置。

- 把“订阅与小鹿 AI”拆成“方案与鹿角”及“小鹿设置”。

- 将提醒自检移入设置，改成提醒诊断。

- 选择器内锁定卡改为跳转商品详情，购买逻辑只保留一套。

- 相机组件先只在笔记页完成真机状态闭环，再恢复四页面接入。

# J. 全站验收矩阵

## J1. 页面与状态

| 系统 | 至少验收 |
| --- | --- |
| 更多/设置 | 未登录、Free、Pro、离线、同步失败、大字体、返回滚动位置 |
| 鹿角 | 当日到账、重复进入不重发、余额不足、保底、跨设备、迁移后余额 |
| 商店 | 未登录、余额足/不足、Pro、重复点击、网络中断、已拥有、恢复 |
| AI | 只读、新增、批量、修改、删除、取消、撤销、无权限、无余额、上游失败 |
| 附件 | 相机拒绝、相册取消、压缩、上传、离线、失败重试、删除撤销、跨端下载 |
| 提醒 | 无提醒、普通提醒、闹钟、权限拒绝、厂商后台限制、重启后恢复 |
| 文案 | 简中/繁中/英文、长昵称、长商品名、复数、动态数字、协议一致 |

## J2. 视觉与交互

同屏字号层级不超过三层，月历高密度区除外。

页面用留白与分隔组织，不以大圆角卡片承担所有分组。

所有行先有 pressed；所有按钮点击区至少 44dp。

标准 Dialog 宽约 86%、小圆角、动作结果明确。

同时最多一个交互 Overlay；关闭后恢复上下文、焦点和滚动锚点。

减少动态效果开启时，取消弹性、缩放和大范围位移。

任何状态不能只靠颜色；图标、文字或位置同时提供证据。

# K. 决策登记

| 决策 | 建议状态 | 实施前动作 |
| --- | --- | --- |
| Free 10 / Pro 50 | 建议冻结 | 写入 economy.v1 |
| 鹿角不清零、无上限 | 目标已明确，代码未对齐 | 迁移旧上限并回归 |
| Pro 官方装扮 0 鹿角 | 建议冻结 | 明确领取后永久拥有 |
| 商店名称 | 建议改为装扮商店 | 全站术语替换 |
| 提醒自检 | 保留并降级 | 改名提醒诊断，移入设置 |
| AI 对话 1 鹿角 | 建议维持 | 发送前规则与余额状态统一 |
| 普通附件 vs AI 拍照 | 必须分离 | 建立两套入口与数据说明 |
| 任务圆点 vs 清单勾选 | 必须分离 | 建立两个语义组件 |
| More 黑色顶部 | 可保留但改为状态区 | 移除假设置入口与品牌空区 |

# L. 新增功能全生命周期闭环

全局规则 一个功能只有在“用户可以安全地开始，也可以清楚地离开”时才算完成。入口、关闭、移除、删除、恢复和退场不是收尾工作，而是立项时同时设计的产品合同。

## L1. 先从全局决定它该不该出现

| 01 问题 是否真实存在 | 02 位置 进入哪个产品域 | 03 边界 权限·数据·付费 | 04 退出 关闭·移除·删除 | 05 恢复 重新启用·恢复购买 | 06 退场 导出·兼容·替代 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

核心功能优先接入日历、待办、笔记和日记的现有场景，不因为新增能力就扩张一级导航。

低频管理进入设置；商品发现进入装扮商店；方案和支付进入方案页；报错和建议进入用户共建中心。

实验、权限敏感、高成本或会持续打扰的能力默认关闭，以用户主动触发作为启用时机。

先写“不使用会怎样、关闭会怎样、删除会怎样”，再设计宣传入口。

## L2. feature.lifecycle.v1：每个功能的出生证与退出证

| 阶段 | 必须设计 | 闭环标准 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 场景入口、搜索/帮助入口、适用对象 | 用户知道为什么在这里看到它 |
| 预览 | 一句话价值、真实能力、费用、权限 | 不启用也能理解，不承诺规划中能力 |
| 启用 | 登录、资格、权限、下载、付费 | 取消后原地返回，不重复索权 |
| 首用 | 最小示例、默认值、跳过 | 不强迫教学，不遮住手工路径 |
| 日常 | 保存边界、加载、空、错误、离线 | 一屏一主动作，失败不丢数据 |
| 关闭 | 停止能力、通知和后台任务 | 保留内容，可随时重新开启 |
| 移除 | 入口、组件、缓存、关联对象 | 不默认删除用户创建的数据 |
| 删除 | 本机、云端、附件、AI 派生范围 | 先说明、可导出、危险操作独立 |
| 恢复 | 重新启用、重新下载、恢复购买 | 不重复收费，不制造重复数据 |
| 退场 | 替代、通知、导出、兼容期 | 先建立出口，最后删除入口 |

## L3. 六个容易混淆的动作必须分开

| 动作 | 真实含义 | 用户数据 |
| --- | --- | --- |
| 关闭功能 | 停止运行、提醒或读取权限 | 保留；重新开启后继续使用 |
| 移除功能 | 隐藏入口，移除可下载组件和缓存 | 默认保留；删除数据另选 |
| 删除功能数据 | 删除本机、云端或派生数据 | 独立危险确认；先提供导出 |
| 恢复默认 | 只重置偏好和布局 | 不删除内容、订单、账号或永久权益 |
| 退出登录 | 结束本机账号会话 | 不等于删除云端数据或取消订阅 |
| 注销账号 | 账号级终止 | 列出订阅、权益、恢复期及不可逆后果 |

禁止 不能用一个模糊的“删除/卸载”按钮同时完成关闭能力、清缓存、删除云端数据和注销账号。

## L4. Lifebear 式退出体验：克制，但后果必须清楚

| 对象 | 推荐交互 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 普通可逆内容 | 就地删除 + 短时撤销；必要时进入回收站 | 每次都弹大型警告 |
| 关闭功能 | 设置行开关或“关闭功能”；一句话说明保留内容 | 连续挽留、制造焦虑 |
| 移除功能 | 普通确认；“同时删除数据”不得默认勾选 | 把移除和永久删除捆绑 |
| 永久删除 | 独立危险页；对象、数量、设备/云端、可恢复性 | 只写“确定吗？” |
| 订阅到期/退款 | 停止新增 Pro 能力，已有核心内容继续可读 | 锁住或删除用户记录 |
| 重新启用 | 恢复原设置和数据，先做账号级权益恢复 | 要求重复付款或重新建数据 |

视觉规则 确认层使用白底、小圆角、短标题、两至三行说明、一个主动作和一个取消动作；状态变化 160–220ms，无弹跳、无大插画、无倒计时。

## L5. 退场也是产品能力

| 01 冻结 停止新购与新入口 | 02 告知 替代与数据说明 | 03 导出 内容与配置可迁移 | 04 兼容 旧数据只读可恢复 | 05 清理 双端·服务端·任务 | 06 删除 最后移除实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

删除按钮前先确认仍有替代入口；删除旧路由前先迁移深链；删除页面前先停掉通知和后台任务。

旧付费用户必须保留权益恢复和数据读取；功能下线不能变成隐性毁约。

产品退场后仍保留可追溯的合同版本和迁移记录，但历史文档不再驱动当前页面。

## L6. 新功能完成定义：必须走完一次完整来回

| 门禁 | 验收 |
| --- | --- |
| 入口与返回 | 唯一入口、返回、深链、旧入口替代已登记 |
| 状态 | 默认、加载、空、错误、离线、禁用、权限拒绝、成功齐全 |
| 退出 | 关闭、移除、删除数据、恢复四种语义已区分 |
| 权益 | Free/Pro/Founder、到期、退款、跨设备恢复已定义 |
| 资源 | 后台任务、通知、缓存、权限、云端派生数据有清理规则 |
| 双端 | Android/Web 差异和替代路径已记录 |
| 真机 | 至少完成一次“启用→使用→关闭→移除→恢复”闭环 |

## L7. 建议的机器合同

| 字段组 | 示例 |
| --- | --- |
| identity | feature_id · version · owner · product_domain |
| entry | routes · deep_links · eligibility · discovery |
| activation | default_state · permissions · entitlement · cost |
| data | local · cloud · derived · cache · export · retention |
| exit | disable · remove · delete · restore · sunset |
| quality | states · a11y · parity · tests · telemetry |

# M. Paddle 全球支付系统方案

结论 Paddle 适合作为 Looka 的全球 Web Merchant of Record，但不应在当前价格下直接取代所有通道。支付宝可做一次性与订阅；微信支付只支持中国桌面端一次性购买，不支持 Pro 自动续费。

## M1. 真实能力边界

| 场景 | 建议通道 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| Web / PWA | Paddle Checkout | 全球主通道；账号级恢复权益 |
| 官网下载 Android APK | Paddle Checkout | 网页付款，App 回来自动确认 |
| Google Play 版 | Google Play Billing 为默认 | 外链仅在符合当期地区/项目规则时展示 |
| 未来 iOS 版 | StoreKit IAP 为默认 | 外链按 storefront 与 entitlement 判断 |
| 中国支付宝 | Paddle Alipay | 需额外审批；CNY；一次性与订阅均支持 |
| 中国微信支付 | Paddle WeChat Pay | 桌面端；CNY/USD；仅一次性；延迟捕获 |

## M2. 低价 SKU 是最大现实约束

费率基线 Paddle 当前公开标准费率为每笔 5% + US$0.50；官方要求低于 US$10 的产品联系团队讨论定价。

| SKU | 标准费率下约占比 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| US$5 月付 | 约 15% | 海外 Pro 月付基准；仍申请低价报价 |
| US$50 年付 | 约 6% | 海外 Pro 年付基准；相对月付省约 17% |
| ¥12 月付 | 固定 US$0.50 占比高 | 先谈低价报价；否则保留国内替代通道 |
| ¥19.9 Founder | 仍偏高 | 可限量试点，并监控退款与服务成本 |
| ¥6 鹿角包 | 经济性很差 | Paddle 首发最低从 ¥18 或更高组合包开始 |

## M3. 一个权益中心，多个合规收款通道

| 入口 方案页 只展示当前可购 SKU | 路由 Offer Resolver 地区·平台·资格 | 支付 Paddle / Store 托管收款与税务 | 事件 Webhook 验签·幂等·对账 | 权益 Resolver 统一 Pro 与鹿角 | 恢复 全端同步 收据·管理·退款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

权益规则  页面只读统一权益；所有渠道写标准事件；新购先恢复已有 Pro，防止重复订阅。

## M4. 付款不是终点：支付完整状态机

| 状态 | 用户界面 | 服务端责任 |
| --- | --- | --- |
| 可购买 | 价格、周期、权益、续费说明 | 创建带账号与 SKU 的短时交易 |
| 结账中 | Paddle 托管页；可安全取消 | 不提前发放权益 |
| 待确认 | 正在确认；可离开后回来 | 等待可信 Webhook；轮询只作补充 |
| 已完成 | Pro/鹿角到账、收据、管理入口 | 幂等记账并刷新所有端 |
| 失败/取消 | 保留方案页和再次尝试 | 不占 Founder 名额，不留假订单 |
| 续费失败 | 说明宽限和下一步 | dunning；最终按合同回落 Free |
| 取消续费 | 显示仍可使用到哪一天 | 订阅结束前不提前回收 |
| 退款/拒付 | 说明权益变化，核心内容保留 | 回收后续服务，不删除用户记录 |

微信特别规则 微信支付是延迟捕获。前端 checkout.completed 不能作为发货依据；必须等待服务端可信事件并允许“正在确认”持续到捕获完成。

## M5. 支付、订阅、账号与数据删除是四条链路

| 用户意图 | 正确入口 | 不能顺带发生 |
| --- | --- | --- |
| 管理或取消订阅 | 方案页 → Paddle Customer Portal / 商店管理页 | 不删除 Looka 内容或账号 |
| 删除某功能数据 | 功能管理页 → 导出 → 危险确认 | 不自动取消订阅 |
| 退出登录 | 账号与同步 | 不撤销云端权益，不停止扣费 |
| 注销账号 | 账号删除流程；先检查有效订阅 | 不能假定注销会自动取消 Paddle |
| 退款/拒付 | 订单与权益事件 | 不删除日程、任务、笔记和日记 |

## M6. 建议的接入顺序

| 批次 | 工作 | 放行条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 审核 | Paddle 身份/域名审核；申请 Alipay 和低价费率 | 书面确认主体、结算和费率 |
| P1 合同 | 建立 plans/pricing/economy/catalog 与 provider 映射 | App/Web/服务端不手写价格 |
| P2 Sandbox | Founder、年付、月付、鹿角 SKU；验签和幂等 | 重复事件不重复发货 |
| P3 生命周期 | 取消、续费失败、退款、拒付、恢复、对账 | 状态可重复演练 |
| P4 灰度 | Web 与官网 APK；先年付和 Founder | 真实付款与退款闭环通过 |
| P5 国内 | Alipay；WeChat 只用于一次性商品 | 支付方式、设备和周期文案准确 |
| P6 商店版 | Google Play / iOS 各自合规接入 | 当期政策与真机审核通过 |

## M7. 切换原则

不在 Paddle Sandbox 通过就立刻删除爱发电与 Ko-fi；旧渠道先承担已购恢复和短期回退。

不把前端回调当支付真相；密钥、验签、发货、退款和对账只在服务端。

不让用户同时看到 Founder 免费、¥19.9、月付、年付和多个渠道；Offer Resolver 每次只展示当前资格可购方案。

不在未取得低价报价前用 Paddle 标准费率出售 ¥6 鹿角包或 US$5 月付。

实施边界 本章是产品、UI/UX 与技术合同，不代表 Paddle 已完成账户审批、密钥配置、生产接入或真实付款验证。

## M8. App 外跳 looka.foyue.org/pay 定案

发行边界 官网下载版 Android App 不内嵌支付表单；使用系统浏览器或 Android Custom Tab 打开 https://looka.foyue.org/pay。Google Play 与未来 iOS 版本按各自商店规则处理。

| 01 升级 Pro App 主动触发 | 02 支付会话 服务端短期签名 | 03 /pay 资格·地区·唯一报价 | 04 Paddle 托管结账 | 05 Webhook 验签·幂等发放 | 06 返回 App 刷新统一权益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 节点 | 规则 | 用户体验 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | App 只请求短期支付会话 | 不在 URL 暴露邮箱、价格、Price ID 或账号 |
| 打开 | 系统浏览器 / Custom Tab；禁止 WebView | 钱包、3DS 与银行验证更可靠 |
| 结账 | /pay 只展示当前账号唯一可购方案 | 不同时堆 Founder、月付、年付和多个渠道 |
| 返回 | /pay/success 显示“正在确认”与“返回 Looka” | 页面可关闭；稍后回到 App 仍能恢复 |
| 开通 | 仅可信 Paddle Webhook 可发放权益 | 前端完成事件不制造假开通 |
| 管理 | Paddle Customer Portal | 取消续费、更新付款方式与收据有固定入口 |

安全底线 前端跳回 App 不代表付款最终成功。App 恢复时重新读取 EntitlementResolver；延迟、重投和网络中断都必须保持幂等。

## M9. 海外 Pro 定价定案

| 市场 | 月付 | 年付 | 年付说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国大陆基准 | ¥12 | ¥98 | 相对月付省约 32% |
| 海外 USD 基准 | US$5 | US$50 | 相对月付省约 17%，约等于赠送 2 个月 |

海外页面使用简洁整数 $5 / month、$50 / year；价格不按界面语言判断，而按账单国家、币种和渠道解析。

Paddle 标准费率下，US$5 月付约承担 US$0.75（15%），US$50 年付约承担 US$3（6%）；年付更适合作为首发主推荐。

支付宝经审批后可承担 CNY 订阅；微信支付只用于 Founder、鹿角包等一次性商品，不用于自动续费 Pro。

文案主稿 月付：US$5 / month，可随时取消。年付：US$50 / year，相当于约两个月免费。最终税费、续费日与退款规则以 Paddle Checkout 为准。

# 附录：证据与现状边界

本计划依据 2026-08-27 当前仓库静态代码、现有 Lifebear 研究母档、产品战略文档与执行记录形成。当前 Android 编译、Worker 语法和现有主题合同检查通过；相机、商店等最近功能仍需真机完成状态闭环。

## 核心来源

docs/LIFEBEAR-UIUX-GLOBAL-DESIGN-STUDY.md

docs/Lifebear_UIUX_逐页面图鉴与功能链路_2026-08-26.docx

docs/COPY-AND-ENTITLEMENT-SPEC.md

docs/MORE-EXTENSIONS-STORE-ARCHITECTURE.md

docs/UI-SPEC.md

docs/EXECUTION.md

looka所有文档/Lifebear_AI_Life_Companion_产品战略研究母版_v2.0_2026-08-22.docx

looka所有文档/AI小鹿_全球模型与长期记忆架构参考_v1.0_Claude版.docx

app/src/main/java/com/looka/app/ui/common/Attachments.kt

app/src/main/java/com/looka/app/ui/more/MoreScreen.kt

app/src/main/java/com/looka/app/ui/more/ExtraScreens.kt

server/src/worker.js

实施边界 本计划不自动授权修改代码、支付、线上数据或发布。每一批进入实施前，应再次核对当前分支、线上规则和真机版本。

## Paddle 与平台支付官方来源（2026-08-27 核对）

Paddle Payment Methods — https://developer.paddle.com/concepts/payment-methods/

Paddle Alipay — https://developer.paddle.com/concepts/payment-methods/alipay/

Paddle WeChat Pay — https://developer.paddle.com/concepts/payment-methods/wechat/

Paddle Pricing — https://www.paddle.com/pricing

Paddle Webhooks — https://developer.paddle.com/webhooks/about/how-webhooks-work/

Apple App Review Guidelines — https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Google Play Payments Policy — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738

本次改动边界 v1.2 新增 App 外跳官网支付与海外 US$5 / US$50 定价，并同步修订 UI-SPEC.md；未修改 App、网页、Worker、价格合同、支付密钥、线上订单或部署。